Steam 二步验证管理器

后续开发技术文档

云备份 · 交易确认 · 登录批准 · 功能扩展

版本：v1.0

日期：2026年4月6日

技术栈：Java

# 文档概述

本文档是 Steam 二步验证管理器的后续开发技术文档，涵盖从云备份到交易确认、登录批准等功能的完整技术方案。当前已完成的功能包括验证码生成和加密导出，本文档将在此基础上规划后续开发路线。

## 文档范围

| 章节 | 内容概要 |
| --- | --- |
| 第一章 | 项目现状与架构概述 |
| 第二章 | 云备份功能设计与实现 |
| 第三章 | Steam 确认系统技术方案 |
| 第四章 | 交易确认与登录批准实现 |
| 第五章 | 安全体系与风险防控 |
| 第六章 | 开发路线图与里程碑 |

# 第一章  项目现状与架构概述

## 1.1 已完成功能

| 功能模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TOTP 验证码生成 | ✅ 已完成 | 基于 shared_secret 生成 6 位验证码 |
| 加密导出 | ✅ 已完成 | 将 maFile 数据加密后导出为文件 |
| 云备份 | ⏳ 待开发 | 基于 WebDAV 的坚果云备份 |
| 交易确认 | ⏳ 待开发 | 获取并操作 Steam 交易确认 |
| 登录批准 | ⏳ 待开发 | 处理 Steam 新设备登录确认 |

## 1.2 目标用户

本应用面向国内 Steam 用户，提供以下核心价值：

- • 替代 Steam 官方手机应用，提供更轻量的二步验证管理体验

- • 支持云备份，安全地在多设备间迁移验证数据

- • 提供交易确认和登录批准等增强功能

## 1.3 技术栈

| 组件 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 开发语言 | Java |
| 加密算法 | AES-256-GCM + PBKDF2 |
| 云备份协议 | WebDAV（坚果云） |
| HTTP 客户端 | Java 11+ HttpClient |
| WebDAV 客户端 | Sardine 库 |

# 第二章  云备份功能设计与实现

## 2.1 方案选型：WebDAV + 坚果云

选择 WebDAV 作为云备份方案，基于以下考量：

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 国内可用 | 坚果云服务器在国内，访问稳定快速 |
| 零服务器成本 | 不需要自建或维护任何服务器 |
| 零用户系统 | 每个用户使用自己的坚果云账号 |
| 免费额度充足 | 免费版 1GB/月，二步验证数据仅几 KB |
| 标准协议 | WebDAV 是标准协议，Java 有成熟库支持 |

## 2.2 安全架构：端到端加密

云备份采用端到端加密（E2EE）架构，确保坚果云服务方无法解密用户数据。整体流程如下：

备份流程：

- 1. 用户设置一个「备份密码」

- 2. 使用 PBKDF2 从密码派生 AES-256 密钥（加盐 + 100,000 次迭代）

- 3. 使用 AES-256-GCM 加密 Steam 二步验证数据

- 4. 生成加密文件：[salt(16B)] + [iv(12B)] + [密文+GCM认证标签]

- 5. 通过 WebDAV 上传到用户的坚果云

恢复流程：

- 1. 从坚果云下载加密文件

- 2. 用户输入备份密码

- 3. 提取 salt/iv，重新派生密钥，AES-256-GCM 解密

- 4. 验证数据完整性，写入本地 maFile 目录

## 2.3 技术实现

### 2.3.1 依赖引入

<dependency>

<groupId>com.github.lookfirst</groupId>

<artifactId>sardine</artifactId>

<version>5.10</version>

</dependency>

### 2.3.2 核心代码结构

云备份模块包含以下核心类：

| 类名 | 职责 |
| --- | --- |
| CloudBackupService | 备份服务主入口，统筹加密和上传/下载 |
| CryptoUtil | 加密/解密工具类（PBKDF2 + AES-256-GCM） |
| WebDavClient | 封装 Sardine 库，提供上传/下载/列表等操作 |
| BackupConfig | 备份配置（WebDAV 地址、账号、密码等） |

### 2.3.3 加密工具类 CryptoUtil

密钥派生方法：使用 PBKDF2WithHmacSHA256，100,000 次迭代，生成 256 位 AES 密钥。加密方式采用 AES-256-GCM（带认证的加密，防篡改）。输出格式为 [salt(16字节)] + [iv(12字节)] + [密文+认证标签]。

### 2.3.4 WebDAV 客户端 WebDavClient

基于 Sardine 库封装，提供以下方法：

| 方法 | 功能 |
| --- | --- |
| upload(path, data) | 上传加密备份文件到指定远程路径 |
| download(path) | 从指定远程路径下载备份文件 |
| list(path) | 列出远程目录下的备份文件 |
| delete(path) | 删除指定的远程备份文件 |
| ensureDir(path) | 确保远程目录存在，不存在则创建 |

## 2.4 用户配置流程

用户需要在 App 中配置以下信息：

- 1. 坚果云登录邮箱（用于 WebDAV 认证）

- 2. 坚果云应用专用密码（非登录密码，在坚果云安全选项中生成）

- 3. 备份密码（用于加密/解密数据，必须自行记忆）

提示：应在 App 中提供引导页面，告知用户如何获取坚果云应用专用密码。

# 第三章  Steam 确认系统技术方案

## 3.1 Steam 确认机制概述

Steam 的手机确认（Mobile Confirmation）系统是 Steam 安全体系的核心组成部分。当用户的账户触发特定操作时，Steam 服务器会生成一个确认请求，需要通过绑定的手机验证器进行批准或拒绝。

该系统涉及两个层面：

- • 获取确认列表：从 Steam 服务器拉取待确认事项

- • 操作确认：对确认项生成 HMAC 签名并提交批准/拒绝

## 3.2 关键密钥说明

maFile 中包含的密钥对应不同功能：

| 密钥字段 | 用途 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| shared_secret | TOTP 验证码生成 | 已完成的验证码功能 |
| identity_secret | 确认操作的 HMAC 签名 | 交易确认、登录批准的核心 |
| revocation_code | 撤销二步验证 | 紧急恢复用 |

⚠️ identity_secret 是确认功能的核心密钥，必须确保 maFile 中包含此字段。如果缺失，用户需要重新绑定二步验证。

## 3.3 Steam 确认 API 端点

Steam 确认系统通过 steamcommunity.com/mobileconf 下的接口交互：

| API 端点 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /mobileconf/getconfessions/ | GET | 获取待确认列表 |
| /mobileconf/ajaxconf?op=allow | POST | 批准确认 |
| /mobileconf/ajaxconf?op=cancel | POST | 拒绝确认 |
| /mobileconf/details/ | GET | 获取确认详情 |

## 3.4 HMAC 签名生成原理

所有确认操作都需要生成 HMAC-SHA1 签名，流程如下：

- 1. 拼接待签名字符串：tag + "\n" + steamTime + "\n" + steamId

- 2. 使用 identity_secret 作为 HMAC-SHA1 密钥进行签名

- 3. 对签名结果进行 Base64 编码

- 4. 将编码后的签名作为参数提交到 Steam API

其中 tag 取值对应不同操作：

| tag 值 | 操作类型 |
| --- | --- |
| conf | 获取确认列表 |
| details | 获取确认详情 |
| allow | 批准确认 |
| cancel | 拒绝确认 |

## 3.5 Steam 时间同步

HMAC 签名依赖 Steam 服务器时间，必须保证本地时间与 Steam 服务器时间同步。实现方案：

- • 首次启动时调用 Steam API 获取服务器时间

- • 计算本地时间与服务器时间的偏移量并缓存

- • 后续签名使用本地时间 + 偏移量计算

- • 定期重新同步（建议每小时一次）

# 第四章  交易确认与登录批准实现

## 4.1 Steam 登录会话

要调用 Steam 确认 API，首先需要获取 Steam 登录会话（Session Cookie）。登录流程如下：

- 1. 获取 RSA 公钥：调用 /login/getrsakey/ 获取加密用的 RSA 公钥

- 2. RSA 加密密码：使用获取的公钥加密用户密码

- 3. 提交登录请求：发送加密密码 + 验证码 + RSA 时间戳

- 4. 提取 Session Cookie：从登录响应中提取 sessionid 等 Cookie

- 5. 处理二步验证：如果需要邮箱验证码，提示用户输入

## 4.2 确认列表获取

通过调用 getconfessions API 获取待确认列表。每个确认项包含以下字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String | 确认项唯一标识 |
| nonce | String | 随机数，用于提交操作时的参数 |
| creator_id | String | 创建者 ID |
| type | Int | 确认类型（1=交易 2=市场 3=登录） |
| conf_type | String | 确认类型描述 |
| time | Long | 创建时间 |

## 4.3 确认操作（批准/拒绝）

对确认项进行批准或拒绝的流程：

- 1. 获取当前 Steam 时间（本地时间 + 缓存偏移量）

- 2. 根据操作类型（allow/cancel）生成 HMAC-SHA1 签名

- 3. 构造请求 URL，包含签名、确认 ID、nonce 等参数

- 4. 携带 Session Cookie 发送 POST 请求

- 5. 解析响应结果，判断操作是否成功

## 4.4 确认类型与处理

| 确认类型 | type 值 | 说明 | App 展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易报价 | 1 | 其他用户发起的交易请求 | 显示交易物品和方向 |
| 市场出售 | 2 | 在市场上架物品 | 显示物品名称和价格 |
| 登录批准 | 3 | 新设备登录 Steam | 显示登录位置和时间 |
| 家庭组 | 4 | 家庭组相关操作 | 显示详情 |

## 4.5 模块设计

确认管理模块包含以下核心类：

| 类名 | 职责 |
| --- | --- |
| SteamLoginService | 处理 Steam 登录，获取并维护 Session Cookie |
| ConfirmationManager | 确认管理器，统筹拉取、批准、拒绝操作 |
| ConfirmationKeyGenerator | HMAC-SHA1 签名生成器 |
| SteamTimeService | Steam 服务器时间同步服务 |
| Confirmation | 确认项数据模型 |

# 第五章  安全体系与风险防控

## 5.1 数据安全分级

| 数据类型 | 安全级别 | 存储方式 |
| --- | --- | --- |
| identity_secret | 极高 | 加密存储，从不明文展示 |
| shared_secret | 极高 | 加密存储，从不明文展示 |
| maFile 数据 | 极高 | AES-256-GCM 加密后存储 |
| Session Cookie | 高 | 内存中保存，不持久化 |
| WebDAV 凭据 | 中 | 加密存储在本地配置 |
| 备份密码 | 极高 | 不存储，用户自行记忆 |

## 5.2 风险与应对策略

| 风险项 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| Steam API 变更 | 确认功能失效 | 关注 SteamDB 更新，做好异常处理和降级方案 |
| 账号密钥泄露 | 账号被盗风险 | 端到端加密存储，绝不明文保存密钥 |
| Steam 风控封号 | 账号受限 | 控制 API 调用频率，模拟官方 App User-Agent |
| Session 过期 | 无法获取确认 | 检测 401 响应，自动触发重新登录 |
| 时间不同步 | 签名失败 | 定期同步 Steam 时间，缓存偏移量 |
| 备份密码忘记 | 无法恢复数据 | 提供密码强度校验，建议用户记录在安全地方 |

## 5.3 API 调用频率控制

为避免触发 Steam 风控，建议遵循以下频率限制：

| 操作 | 建议频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 获取确认列表 | 每 30 秒一次 | 轮询间隔不小于 30 秒 |
| 批准/拒绝确认 | 用户触发 | 仅在用户点击时发送 |
| 时间同步 | 每小时一次 | 启动时立即同步一次 |
| 登录会话维护 | 按需触发 | 仅在 Session 过期时重新登录 |

# 第六章  开发路线图与里程碑

## 6.1 总体开发路线

开发分为三个阶段，每个阶段的交付物均可独立使用：

### Phase 1：基础确认功能

| 任务 | 优先级 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| Steam 登录会话获取 | 高 | 无 |
| Steam 时间同步服务 | 高 | 无 |
| HMAC-SHA1 签名生成器 | 高 | identity_secret |
| 确认列表拉取 | 高 | 登录会话 + 签名器 |
| 批准/拒绝确认 | 高 | 签名器 |
| 云备份功能（WebDAV） | 高 | Sardine 库 |

### Phase 2：完善与优化

| 任务 | 优先级 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 确认详情展示（物品、价格等） | 中 | Phase 1 |
| 多账号管理与切换 | 中 | Phase 1 |
| 备份历史版本管理 | 中 | 云备份 |
| 推送通知（新确认到达时提醒） | 中 | 确认列表 |
| Session 自动续期 | 中 | 登录会话 |

### Phase 3：增强功能

| 任务 | 优先级 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 交易报价主动发起 | 低 | Phase 1 |
| 市场操作（挂单、购买） | 低 | Phase 1 |
| 自动确认规则（白名单自动批准） | 低 | Phase 2 |
| 多 WebDAV 服务支持（Nextcloud、群晖等） | 低 | 云备份 |

## 6.2 里程碑规划

| 阶段 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | M1: 云备份上线 | WebDAV 上传/下载 + 加密解密完整可用 |
| Phase 1 | M2: 确认功能上线 | 能拉取确认列表并完成批准/拒绝 |
| Phase 2 | M3: 体验优化 | 多账号 + 详情展示 + 推送通知 |
| Phase 3 | M4: 功能增强 | 交易发起 + 市场操作 + 自动规则 |

## 6.3 整体架构图

各模块之间的依赖关系如下：

- • 模块 1：验证码生成（已完成 ✅）—— 基于 shared_secret 生成 TOTP 验证码

- • 模块 2：云备份（待开发 ⏳）—— WebDAV 上传/下载 + AES-256-GCM 加密

- • 模块 3：Steam 登录（待开发 ⏳）—— RSA 加密 + 验证码 + Session 获取

- • 模块 4：确认管理器（待开发 ⏳）—— 拉取、批准、拒绝确认

- • 模块 5：时间同步服务（待开发 ⏳）—— Steam 服务器时间对齐

依赖关系：模块 4 依赖模块 3（登录会话）和模块 5（时间同步）。模块 2（云备份）独立于其他模块，可并行开发。

# 附录  参考资料

## A.1 坚果云 WebDAV 配置

用户配置步骤：

- 1. 登录 jianguoyun.com 注册免费账号

- 2. 进入「账户信息」→「安全选项」→「第三方应用管理」

- 3. 点击「添加应用」，自定义名称（如“Steam验证备份”），生成应用专用密码

- 4. WebDAV 地址：https://dav.jianguoyun.com/dav/

## A.2 技术参考

| 资源 | 链接 |
| --- | --- |
| Steam Web API 文档 | https://steamapi.xpaw.me/ |
| Sardine WebDAV 库 | https://github.com/lookfirst/sardine |
| Steam 交易确认说明 | https://help.steampowered.com/zh-cn/faqs/view/2E6E-A02C-5581-8904 |
| Steam Guard Python 参考实现 | https://github.com/Steamauto/Steamauto |

## A.3 关键依赖清单

| 依赖 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| com.github.lookfirst:sardine | WebDAV 客户端 | 5.10 |
| org.json:json | JSON 解析 | 20231013 |
| Java 11+ HttpClient | HTTP 请求 | JDK 内置 |
| JDK Crypto (JCE) | AES/PBKKDF2/HMAC | JDK 内置 |